헬로USA 인트라넷 ERP

1. 요약

현재 시스템은 「행사 1건 = 정산코드 1개 = 가이드 1명」 구조로 고정되어 있습니다. 부가이드를 배정할 수는 있지만 이름만 저장될 뿐, 정산의 주체가 되지 못합니다.

이를 바꾸기 위해 정산코드를 가이드별로 쪼개는 방법도 있으나, 그 경우 회계(AR/AP)·수익분석·출력물까지 전부 영향을 받습니다. 따라서 정산코드는 지금처럼 행사당 1개로 유지하고, 그 아래에 「이 정산코드에 참여한 가이드」 목록을 담는 층을 하나 끼워 넣는 방식을 권장합니다.

2. 개선 방안

권장 방식 — 「참여 가이드」 층을 하나 끼워 넣기

정산코드는 지금처럼 행사당 1개로 유지합니다. 대신 정산코드와 정산 상세 사이에 「이 정산코드에 참여한 가이드가 누구인지」를 담는 표를 하나 넣습니다.

guide_setmaster — 정산 마스터 settle_code = GU-143052 (행사당 1개) → 지금 구조 그대로 유지. 손대지 않습니다.

▼   1 : N        ★ 여기가 새로 생기는 층

guide_setguide — 참여 가이드 (신규) 하나의 정산코드에 참여하는 가이드를 줄 단위로 담습니다.

| guide_id | 구분 | 배분율(%) | 제출 상태 | 회계 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kim01 | 메인 | 60 | 제출완료 | 승인 |
| lee02 | 부가이드 | 40 | 미제출 | 대기 |

3. 구현 범위 — 두 가지 선택지

"가이드별 개별 정산"을 어떤 의미로 쓰시는지에 따라 작업량이 크게 달라집니다. 진행 전에 이 부분을 먼저 정해야 합니다.

| 구분 | A안 — 가이드가 각자 입력 | B안 — 공통 입력 + 금액 분배 |
| --- | --- | --- |
| 개념 | 가이드마다 자기가 쓴 식대·입장료·수입 항목을 따로 입력하고 따로 제출합니다. 두 사람 것을 더한 값이 행사 총정산이 됩니다. | 정산 내용은 한 명(또는 사무실 담당자)이 대표로 입력하고, 최종 지급액만 가이드별로 나눕니다. |
| 화면 변경 | PC 정산 화면에 가이드별 탭 추가 모바일앱은 본인 항목만 입력/제출 | PC 정산 화면 하단에 배분 입력란 추가 모바일앱은 본인 지급액 조회 |
| 작업량 | 많음 | 중간(A안의 절반 이하) |
| 적합한 경우 | 두 가이드가 서로 다른 버스·다른 구간을 맡아 지출이 실제로 나뉘는 경우 | 한 행사를 함께 진행하고 지출은 공동으로 발생하며, 수고비만 나누는 경우 |

권장 "수정이 덜 가는 방향"을 우선하신다면 B안이 훨씬 덜합니다. B안으로 먼저 적용한 뒤, 필요해지면 A안으로 확장하는 것도 가능할듯,해봐야 알겠지만요 가이드 표 구조가 동일하기 때문에 B안이 A안의 1단계 역할을 합니다.

4. 개발 전 확인이 필요한 사항

- A안 / B안 중 어느 쪽으로 진행할지

- 한 행사에 들어갈 수 있는 가이드 최대 인원 — 화면 레이아웃(탭 개수 등)에 영향을 줍니다. 통상 2~3명이면 충분한지 확인이 필요합니다.

- 회계 확인은 가이드별인지, 행사 단위 일괄인지 — 가이드별이면 상태 컬럼을 참여 가이드 표에, 일괄이면 지금처럼 정산 마스터에 두면 됩니다.